项目变更申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 山东省企业就业失业数据采集系统 | | | |
| 变更申请人 | 张三 | 项目编号 | SD-1.0 | |
| 变更申请时间 | 2020.4.2 | 期望生效时间 | 2020.4.5 | |
| 变更内容 | 新增从手机上实现报送功能 | | | |
| 变更原因 | 用户提出之前从未提出的新的功能需求 | | | |
| 变更后技术和影响分析 | 项目工期延长2-3天个工作日。  测试日期延长1-2个工作日。  交付日期不变。  需求说明书和项目计划需要做出更改。  项目成本会增加大约3000元。 | | | |
| 申请人签字 | 张三 | | | |
| 评审意见 | 同意对项目需求说明书和项目计划的新增功能部分的更改。  同意对项目成本的更改。  同意对项目工期延长2-3个工作日。  务必在30个工作日内完成变更并提交更新版本。 | | | |
| 是否变更 | 是 | 变更编号 | BG-SD-1.0 |
| 变更级别 | 中 | 变更时间 | 2020.4.2 |
| 变更执行人 | 李四 | 负责人签字 | 王五 |